|  |  |
| --- | --- |
| CÔNG TY CPTT HƯNG HÀ  **PHÒNG THAM MƯU VÀ SÁNG TẠO**  Số: 04/HHP-P1  V/v nội dung cuộc họp tuần từ ngày 21/10/2021 đến ngày 27/10/2021 | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  *Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2021* |

**BIÊN BẢN HỌP TUẦN**

**I. Thời gian, địa điểm**

Lúc 17h00 ngày 28 tháng 10 năm 2021

Tại: Tầng 1 Tòa B50 - Lô 6 – Khu Đô Thị Định Công

**II. Thành phần tham dự**

Chủ trì (chủ tọa): Đồng chí Nguyễn Thu Trang

Thư kí (người ghi biên bản): Đồng chí Phạm Văn Hào

Thành viên trong phòng: 6/6

Khách mời: Đồng chí Lại Trang

**III. Nội dung cuộc họp**

**1. Nhận xét chung**

Các đồng chí trong phòng báo cáo công việc đã làm được trong tuần và đề xuất kế hoạch chi tiết trong tuần sau. Chi tiết đã cập nhật trong file báo cáo công việc tuần.

**2. Các ý kiến bàn luận**

a) Đồng chí Thu Trang

Nhắc nhở đồng chí Hải ngày 29/10 sang B50 trước 14h chuẩn bị cho cuộc họp quản lý cung ứng và chuyển các file đã thiết kế cho đồng chí Thu Trang quản lý, đồng chí Hào 30/10 hoàn thiện phần mềm Đánh giá năng lực nhân viên màn 1366, đồng chí Vũ sáng 29/10 check lại thiết kế phần mềm Quản lý lịch biểu và tiếp tục tìm hiểu lên luồng phần mềm Quản lý gara ô tô, đồng chí Ngọc check Quản lý cung ứng, đồng chí Hùng app chấm công lỗi phải cập nhật dữ liệu khuôn mặt nhiều lần.

b) Đồng chí Lại Trang

App chấm công bổ sung them tìm kiếm vị trí thay vì app tự dò vị trí khi thiết lập vị trí để chấm công

Đồng chí Hùng test kỹ app chấm công về nhiều mặt thay vì chỉ test xem chức năng có hoạt động hay không

Nếu thiết kế tự nghiên cứu luồng và thiết kế cần có người check lại tránh sau này sai luồng phải sửa.

Các bạn hạn chế để xe trước cổng B07 và bên nhà hang xóm, có thể gửi sang chung cư CT5.

c) Đồng chí Ngọc

Check quản lý cung ứng

Thiết kế khi tìm hiểu và lên luồng sơ bộ các chức năng gửi đồng chí ngọc check và góp ý

d) Đồng chí Hào

Hoàn thành màn PC 1366 phần mềm Đánh giá năng lực nhân viên ngày 30/10, sau đó đồng chí Thu Trang và đồng Chí ngọc check nếu không chỉnh sửa thì chuyển màn

e) Đồng chí Vũ

Check lại thiết kế Quản lý lịch biểu và tiếp tục tìm hiểu lên luồng phần mềm Quản lý gara ô tô

f) Đồng chí Hùng

Test appnhatro.com, nhatro.vn, freelancer.com, PC365, khoahoc.com.vn

Làm việc với code

**5. Thưởng và phạt**

a) Thưởng

Giải nhất: không có

Giải khuyến khích: Đồng chí Hào, Đồng Chí Hùng, Đồng Chí Vũ

b) Phạt

Không có

Cuộc họp kết thúc lúc 18h cùng ngày, nội dung thảo luận tại cuộc họp đã được các thành viên dự họp thông qua và cùng ký vào biên bản.

Biên bản được các thành viên nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày kí./.

|  |  |
| --- | --- |
|  | **KT.TRƯỞNG PHÒNG** |
|  | **Nguyễn Thu Trang** |