| CÔNG TY CP TT HƯNG HÀ  **PHÒNG KỸ THUẬT SỐ 2**  V/v công việc hoàn thành trong tuần từ ngày 28/12/2021 đến 03/01/2022 và đề xuất | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc    *Hà Nội, Thứ 3 ngày 04 tháng 01 năm 2022* |
| --- | --- |

**BÁO CÁO**

Kính gửi: Các đồng chí trong ban lãnh đạo Công Ty Cổ Phần Thanh Toán Hưng Hà.

Tên tôi là: Dương Tùng Lâm – Thuộc phòng 8 - Kỹ thuật số 2. Tôi xin báo cáo tình hình công việc và kết quả đạt được của các thành viên trong tổ từ ngày 28/12/2021 - 03/01/2022.

1. **Tình hình chung**

# **Kết quả đạt được**

# **Phần 1: HHP**

**Dự án: Quản lý nhà hàng cafe + PC365**

## Đ/c Lâm

* Hỗ trợ api app timviec365.com.vn
* Triển khai tìm kiếm resource mục tổng đài thay thế cho mục tổng đài trên site CRM (tạm thời dừng lại)
* Triển khai xử lý file test cho PC365 bản web

**Dự án: Quản lý nhân sự (HR) + giao việc**

## Đ/c Tuân

* Code chức năng thêm công việc giao việc .vn
* Thêm mới giao diện, đổ dữ liệu page chi tiết công việc page giao việc .vn
* Code chức năng cập nhật công việc, thêm công việc con page giao việc .vn

**Nhóm sửa nội dung file test**

## Đ/c Văn Trường

* Code hỗ trợ api app nhatro.com, giasu.vn, giasu.com, cv.net
* Chỉnh sửa site freelancer.com (cùng đồng chí Ngọc Anh) (đã xong)
* Chỉnh sửa site giasu.com theo file test (chưa xong)

**Dự án: Quản lý KPI**

## Đ/c Trang

* Code chức năng phân trang, tìm kiếm, xóa, xuất file excel page Theo dõi KPI
* Code thêm giao diện page Quản lý chung
* Code thêm Dữ liệu đã xóa cho kpi, thưởng, nhóm mới, đơn vị mục tiêu
* Code chức năng tìm kiếm, khôi phục, xóa vĩnh viễn, đổ dữ liệu page Tống số KPI, Đánh giá KPI - Dữ liệu đã xóa
* Thống kê, đổ dữ liệu page Dữ liệu đã xóa

## Đ/c Dũng

* Code chức năng thông báo, nhắc nhở
* Code chức năng kênh kết nối
* Đổ sơ đồ KPI

**Dự án: CRM**

## Đ/c Nguyễn Hùng

* Sửa validate thêm NTD
* Kết nối API đổ dữ liệu danh sách, chi tiết, sửa NTD
* Đổ dữ liệu gói tin, check validate form tạo hợp đồng
* Cắt giao diện pdf hợp đồng, gói tin, bộ lọc tin
* Check người dùng trong báo giá sau kết nối API
* Code giao diện danh sách hợp đồng module hợp đồng

**Dự án: Giúp việc timviec365.com**

## Đ/c Lê Trường

* Check giao diện site giúp việc timviec365.com
* Check chức năng site giúp việc timviec365.com

## Đ/c Nguyễn Bình

* Tối ưu tốc độ load các page: trang chủ, danh sách gia sư và lớp, chi tiết lớp và page tìm kiếm, chi tiết phụ huynh cho site giasu.timviec365.vn.
* Cắt AMP trang chủ cho site giasu.timviec365.vn.

**Nhóm sửa file test**

## Đ/c Ngọc Anh

* Hỗ trợ cập nhập api app vieclamtheogio.vn
* Cắt giao diện site vieclamtheogio (page kinh nghiệm làm việc quản lý ứng viên, page giới thiệu chung quản lý ứng viên, page việc làm đã ứng tuyển, việc làm đã lưu, nhà tuyển dụng xem hồ sơ, page đổi mật khẩu ứng viên, page chi tiết ứng viên)

**Dự án: Quản lý máy in**

## Đ/c Phúc

* Check và sửa giao diện, chức năng trên server
* Tăng tốc độ load
* Bổ sung các chức năng bên seo yêu cầu
* Code AMP page trang chủ

**Phần 2: Vieclam123**

## Đ/c Chỉnh

* Hoàn thiện đồng bộ code site chính về dev
* Kết hợp cùng đ/c Quang đẩy code vieclam123 lên site chính
* Check và sửa lỗi site vieclam123 sau khi đẩy( phần tiện ích, việc làm,admin …)

## Đ/c Triệu Quang

* Nghiên cứu chức năng tạo ảnh xem trước CV tại page quản lý CV ứng viên (sửa lỗi tạo ảnh bị ngược) (xong)
* Code chức năng công khai, chia sẻ CV (code giao diện, xử lý tương tác)
* Hỗ trợ đ/c Chỉnh đồng bộ code site vieclam123.vn từ site chính sang dev
* Hỗ trợ đ/c Chỉnh đẩy code vieclam123.vn mới lên server và check lại giao diện, chức năng trên site sau khi cập nhật code mới (phần CV, đơn, thư, blog, admin)

## 

## Đ/c Vũ Lê Bình

* Hoàn thiện trang quản lý chung của nhà tuyển dụng cho site vieclamtheogio.vieclam123.vn

# **Đề xuất kế hoạch tuần tới**

# **Phần 1: HHP**

**Dự án: Quản lý nhà hàng cafe + PC365**

**Đ/c Lâm**

* Hoàn thiện sửa PC365 theo file test
* Hỗ trợ đ/c Hùng hoàn thiện CRM theo nội dung buổi họp
* Hỗ trợ API app timviec365.com.vn
* Phối hợp cùng đ/c Hùng tester xử lý các vấn đề trên site quản lý nhà hàng cafe (nếu có)

**Dự án: Quản lý nhân sự (HR) + Giao việc**

## Đ/c Tuân

* Tiếp tục triển khai đổ dữ liệu page giao việc .vn (Thêm mới, cập nhật công việc chưa xác định, code chức năng thiết lập công việc lặp lại).
* Hỗ trợ api hr (nếu có).

## Đ/c Văn Trường

* Tiếp tục chỉnh sửa site giasu.com, khoahoc.com theo file test

**Dự án: Quản lý KPI**

## Đ/c Trang

* Code chức năng, đổ dữ liệu page Thiết lập KPI - Dữ liệu đã xóa
* Code chức năng page Cài đặt

## Đ/c Dũng

* Tiếp tục code sơ đồ KPI

**Dự án: CRM**

## Đ/c Nguyễn Hùng

* Tiếp tục check khách hàng module Marketing, Quản lý đơn hàng, Chăm sóc khách hàng
* Kết nối API, code chức năng module hợp đồng

**Dự án: Giúp việc timviec365.com**

## Đ/c Lê Trường

* Check lại chức năng site site giúp việc timviec365.com
* Tăng tốc độ load site giúp việc timviec365.com

**Dự án: Gia sư timviec365.vn**

## Đ/c Bình

* Tiếp tục làm amp cho site giasu.timviec365.vn

**Dự án: Quản lý máy in**

## Đ/c Phúc

* Code amp page chi tiết, danh sách
* Code chức năng zoom sản phẩm
* Check api timviec365.net

**Phần 2: Vieclam123**

## Đ/c Chỉnh

* Tiếp tục sửa lỗi site vieclam123.vn (Sửa link 404,301, link lỗi… theo file đ/c Hà SEO gửi, sửa admin các luồng…)

## 

## Đ/c Triệu Quang

* Hoàn thiện chức chức năng chia sẻ CV, code chức năng mời bạn bè chỉnh sửa CV
* Hoàn thiện file test CV vieclam123.vn của đ/c Hằng tester
* Sửa lỗi không tải được file pdf ở một số mẫu CV

## Đ/c Vũ Lê Bình

* Cắt trang chi tiết nhà tuyển dụng cho site vieclamtheogio
* Hoàn thiện code các sự kiện của giao diện site vieclamtheogio

## 

## Đ/c Ngọc Anh

* Cắt giao diện page chi tiết tin tuyển dụng site vieclamtheogio
* Hoàn thiện các sự kiện giao diện site vieclamtheogio

**II. Tổng hợp điểm chuyên cần**

* Không có.

# **III. Kiến nghị đề xuất, khó khăn vướng mắc**

* Không

| **Nơi nhận:**  - Như trên;  - Công ty CP TT HƯNG HÀ | **Thay mặt phòng 8**  Dương Tùng Lâm |
| --- | --- |